

**gASK**

DESARROLLADO POR  
emprendedores VILLA

PLANIFICACION  
**SCRUM V1.00**

**Contenido**

[1. Product Backlog 3](#_Toc513238088)

[2. Sprint Backlog 3](#_Toc513238089)

# Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | # Tarea | Estado | Asignado a | Titulo | Horas Estimadas |
| gask | PB01 | Nuevo | -Franyo | Landing Page | 2 |
| gask | PB02 | Nuevo | -Freddy | Inicio de Sesión vía Google | 4 |
| gask | PB03 | Nuevo | -Angel | Sesión Iniciada | 4 |
| gask | PB04 | Nuevo | -Franyo | Main Activity | 6 |
| gask | PB05 | Nuevo | -Franyo | Listado de proveedores | 4 |
| gask | PB06 | Nuevo | -Arturo | Realizar compra | 3 |
| gask | PB07 | Nuevo | -Jhoel | Agregar a favoritos | 3 |
| gask | PB08 | Nuevo | -Angel  -Freddy  -Franyo | Rastreo de pedido | 7 |
| gask | PB09 | Nuevo | -Arturo  -Jhoel | Actualización de perfil | 4 |

# Sprint Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Spring | Tarea | Responsable | Estado | Horas por Semanas | | | |
|  | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SB01 | PB01 | -Franyo | Realizado | 2 |  |  |  |
| SB01 | PB02 | -Freddy | Realizado | 2 | 2 |  |  |
| SB01 | PB03 | -Angel | Realizado | 2 | 2 |  |  |
| SB02 | PB04 | -Franyo | Pendiente |  | 3 | 3 |  |
| SB02 | PB05 | -Franyo | Pendiente |  | 3 | 1 |  |
| SB02 | PB06 | -Arturo | Pendiente |  | 2 | 1 |  |
| SB02 | PB07 | -Jhoel | Pendiente |  | 2 | 1 |  |
| SB03 | PB08 | -Angel  -Freddy  -Franyo | Pendiente |  | 3 | 4 |  |